Table of Contents

# Устав проекта «Сквозной учёт»

Полное название: Система контроля исполнения капитальных вложений телеком-оператора — от одобрения бюджета до основного средства Версия: 3.0 · Дата: 26.07.2026

## 1. Обоснование

Оператор одобряет бюджет капитальных вложений и теряет контроль над ним в момент одобрения. Оборудование физически проходит через три места — склад оператора, руки подрядчика, площадка — и в каждом учитывается разными людьми в разных системах, которые между собой не сходятся. Ни одна система не отслеживает конкретный серийный номер на всём пути.

Следствия, каждое из которых измеримо в деньгах:

- закупается то, что уже есть на складе;

- материал, выданный подрядчику, не подтверждается и не возвращается;

- оборудование месяцами несёт трафик, оставаясь в незавершённом строительстве, — это искажение финансовой отчётности, а не логистическая неточность;

- демонтированное оборудование не доезжает до склада и не возвращается в оборот.

## 2. Цели

| № | Цель | Как измеряется |
| --- | --- | --- |
| Ц1 | Обоснованность закупки. Потребность проходит проверку покрытия существующими активами до выхода в закупку | Доля заявок, сокращённых по причине наличия |
| Ц2 | Прослеживаемость экземпляра. Каждая серийная единица имеет непрерывную достоверную историю и всегда известного держателя | Точность запасов по классам |
| Ц3 | Замыкание контура подрядчика. Выданное сходится со смонтированным, возвращённым и остатком | Стоимость неподтверждённого материала |
| Ц4 | Корректность учётного признания. Дата ввода в основные средства соответствует фактической готовности к использованию | Средний разрыв «работает в сети → основные средства» |
| Ц5 | Возвратность. Демонтированное проходит управляемое решение с оценкой возвратной стоимости | Доля демонтажа, вернувшегося в оборот |

## 3. Границы

### 3.1. В границах

- Сетевое оборудование активное и пассивное, запчасти, кабельная продукция, батареи, транспортное оборудование.

- Запасы на складах оператора, материал у подрядчиков, оборудование на площадках, оборудование в ремонте и в пути.

- Процессы: проверка покрытия потребности, приёмка, маркировка, хранение, выдача подрядчику, доставка на площадку, монтаж, включение в работу, приёмка, ввод в основные средства, эксплуатация, замена, демонтаж, возврат, диагностика, переиспользование, реализация, списание, утилизация.

### 3.2. Вне границ

| Что | Почему |
| --- | --- |
| Планирование инвестиций — прогноз трафика, разрыв ёмкости, ранжирование площадок по отдаче | Чужой рынок с сильными игроками. Принимаем одобренный план на вход |
| Атрибуция выручки к инвестиции | Спор, который нельзя выиграть окончательно |
| Замена финансовой, сетевой и складской систем | Конкуренция на чужом поле. Мы слой сверки |
| Расчёт амортизации | Остаётся в финансовой системе; мы поставляем данные и триггеры |
| Тендерные процедуры | Интеграция, а не замена |
| Абонентское оборудование | Другая экономика: массовость, низкая стоимость единицы, работа с физическими лицами. Расширение возможно в будущем, но не входит в текущий периметр |
| Классы В и Г на экземплярном уровне | Львиная доля строк, почти нет денег. Нормативный подход с допуском |
| Восстановление состава унаследованной пассивной инфраструктуры | Смонтированное до внедрения не серийное, не видно в сети и физически недоступно. Граница проводится по дате внедрения: корректный учёт гарантируется для того, что проходит через склад после неё. Унаследованное восстанавливается выборочно в фазе 3 и позже |

## 4. Заинтересованные стороны

| Сторона | Интерес | Риск для проекта |
| --- | --- | --- |
| Финансовый директор | Чистый баланс, оборотный капитал, прохождение аудита, корректность капитализации | Обязательный спонсор. Его язык и должен быть языком продукта |
| Главный бухгалтер | Корректность признания, обоснованность резервов | Утверждает четыре учётных решения. Без него продукт производит цифры, которые не примут |
| Внутренний аудит | Прослеживаемость, контрольная среда, разделение полномочий | Сильный естественный союзник, часто недооценённый |
| Технический директор | Доступность запчастей, обоснование капекса, доступ к сетевой системе | Держатель ключа: без доступа к сетевой системе экономика падает вдвое |
| Директор по строительству | Комплектация площадок, контроль подрядчиков | Основной пользователь шлюза покрытия |
| Директор по закупкам | Обоснованность заявок | Может воспринять проверку покрытия как ограничение полномочий |
| Логистика и склад | Меньше ручной работы, меньше инвентаризаций | Появляется новая операция — маркировка на приёмке |
| Подрядчики | Минимум дополнительной отчётности, быстрая оплата | Саботируют контроль без компенсирующей выгоды. Ключ — быстрая приёмка и оплата |
| ИТ-департамент | Отсутствие ещё одной системы в ландшафте | Ключевой блокер интеграций; нужен ранний союз |
| Юридическая служба | Корректность договоров | Обязательный участник с фазы 0: договоры подрядчиков и права на разработку |

Правило: проект без явного спонсора уровня финансового директора не запускать. Это процессный и учётный проект с ИТ-компонентой, соотношение усилий примерно 60/40 в пользу процессов. Спонсорство директора по ИТ его не спасёт.

## 5. Четыре учётных решения, которые принимаются до разработки

Если эти решения не приняты, продукт будет производить цифры, которые бухгалтерия не примет. Это одна из самых частых причин, по которой хорошо сделанные системы не используются.

| № | Решение | Кто принимает | Почему до, а не после |
| --- | --- | --- | --- |
| У1 | Критерий готовности к использованию. Варианты: дата включения в работу из сетевой системы; дата плюс фиксированный технологический буфер; дата при условии подтверждённого фотопротокола | Главный бухгалтер + внешний аудитор | Определяет всю логику триггеров в продукте |
| У2 | Оценка годного демонтажа. Варианты: остаточная стоимость выбывающего объекта; чистая стоимость реализации; условная нулевая с раскрытием | Главный бухгалтер | Определяет экономику переиспользования и поведение технического департамента |
| У3 | Порядок учёта материала у подрядчика. Особый вид запаса, момент списания, порядок удержания | Главный бухгалтер + юристы | Определяет модель данных и договорную работу |
| У4 | **Политика резе |  |  |