Table of Contents

# Модули и функциональные требования

Проект: «Сквозной учёт» — контроль исполнения капитальных вложений Версия: 3.0 · Дата: 26.07.2026

## 0. Соглашения документа

### 0.1. Как читать коды

Каждый модуль имеет короткий код и полное название. Код всегда сопровождается расшифровкой при упоминании — коды нужны только для перекрёстных ссылок между документами, а не для экономии слов.

Требование записывается как М2.5 и читается «модуль 2 (жизненный цикл актива), требование 5».

### 0.2. Приоритеты требований

| Метка | Расшифровка | Значение |
| --- | --- | --- |
| Обяз. | Обязательное | Без него модуль не работает |
| Важн. | Важное | Существенно повышает ценность, но модуль работает без него |
| Жел. | Желательное | Делается при наличии ресурса |

## 1. Состав продукта: две волны

Продукт строится не выбором между узким и широким составом, а последовательностью от быстро внедряемого к долго внедряемому.

### 1.1. Волна 1 — ядро

| Код | Модуль | Роль |
| --- | --- | --- |
| ВХ | Интерфейс входа: приём одобренного инвестплана | Интеграция, не разработка |
| М1 | Шлюз покрытия потребности | Главный продукт |
| М2 | Жизненный цикл и владение активом | Ядро данных |
| М3 | Контроль развёртывания и включения в работу | Контур поля |
| М4 | Контроль учётного признания | Аргумент для финансового директора |
| ВЫХ | Интерфейс выхода: выдача факта | Фактическая стоимость и время, не выручка |
| ОСН | Основание: интеграции, справочные данные, аудиторский след | Фундамент всех модулей |

### 1.2. Очерёдность внутри волны 1

Определяется не важностью модуля, а скоростью, с которой соответствующий контур можно сделать прозрачным.

| Очередь | Срок | Что делаем | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Быстрые победы | 1–3 месяца | Сверка складов оператора и подрядчика между финансовой и складской системами · Сверка активного оборудования площадок с сетевой системой · Отчёт о разрыве между работой в сети и признанием в учёте | ОСН.1–ОСН.4, М2.1–М2.7, М3.10, М4.1–М4.4 |
| Средние победы | 3–9 месяцев | Мобильное приложение подрядчика · Заказы на работу и материальные листы · Уравнение сверки подрядчика · Шлюз покрытия потребности | М3.1–М3.9, М1.1–М1.11 |
| Долгие победы | 9–18 месяцев | Пассивная инфраструктура площадок · Обратная логистика и демонтаж · Полный контур учётного признания | М2.17–М2.24, М3.11–М3.17, М4.5–М4.10 |

Ошибка, которой это устройство помогает избежать. Соблазн начать с самого дорогого контура — площадок — понятен: там лежит основная сумма. Но пассивная инфраструктура не даёт результата раньше чем через год, и весь этот год проект нечем защищать перед спонсором.

### 1.3. Волна 2 — расширения после подтверждения ядра

| Код | Модуль | Когда имеет смысл |
| --- | --- | --- |
| Р1 | Оптимизация страхового запаса | После того, как данные о наличии стали достоверными |
| Р2 | Обратная логистика самостоятельным модулем | После того, как контур площадок стал прозрачным |
| Р3 | Единый экран и аналитика как отдельный продукт | После накопления данных, которые есть смысл разрезать по-разному |
| Р4 | Планировщик капитальных вложений | Не рекомендуется даже во второй волне: прямая конкуренция с Infovista и Riaktr на их данных |

## 2. ВХ · Интерфейс входа: приём одобренного инвестплана

Назначение: принять утверждённый план капитальных вложений из любого источника, не строя систему планирования.

| Код | Требование | Приоритет | Фаза |
| --- | --- | --- | --- |
| ВХ.1 | Приём одобренного плана из внешних источников: платформа планирования, финансовая система, файл | Обяз. | 1 |
| ВХ.2 | Разбор плана до уровня «площадка × номенклатурная позиция × количество × срок» | Обяз. | 1 |
| ВХ.3 | Версионирование плана: фиксация утверждённой версии и всех последующих изменений | Обяз. | 2 |
| ВХ.4 | Сопоставление позиций плана со справочником номенклатуры, обработка неопознанных позиций | Обяз. | 1 |

Граница явная: прогноз трафика, расчёт разрыва ёмкости, ранжирование площадок по отдаче — не наша задача. Мы принимаем результат чужого решения.

## 3. М1 · Шлюз покрытия потребности

Назначение: не дать заявке на закупку пройти, если потребность может быть закрыта тем, что уже есть внутри компании.

Почему это главный продукт: это единственная точка, где данные об активах меняют решение, которое всё равно принимается — человеком с бюджетными полномочиями, в момент, когда ему это важно. Всё остальное — отчётность, которую можно не читать.

### 3.1. Формула модуля

Потребность
  − Пригодные существующие активы на складах
  − Излишки других проектов
  − Восстановимые активы (ожидаемый демонтаж)
  ─────────────────────────────────────────────
  = Реальная потребность в закупке

### 3.2. Требования

| Код | Требование | Приоритет | Фаза |
| --- | --- | --- | --- |
| М1.1 | Расчёт покрытия потребности свободным складским остатком с учётом резервов под другие проекты | Обяз. | 1 |
| М1.2 | Учёт излишков и невостребованных остатков других проектов строительства | Обяз. | 1 |
| М1.3 | Учёт ожидаемого возврата с демонтажа: пайплайн из модуля 2 (жизненный цикл актива) | Обяз. | 2 |
| М1.4 | Учёт восстановленного фонда — оборудования, прошедшего диагностику и признанного годным | Обяз. | 2 |
| М1.5 | Справочник взаимозаменяемости: позиция А функционально заменяет позицию Б | Обяз. | 1 |
| М1.6 | Сигнал по каждой позиции заявки: 🔴 покупать · 🟡 частично покрыто · 🟢 покрыто полностью | Обяз. | 1 |
| М1.7 | Ответ на вопрос «сколько площадок укомплектуем из наличия без закупки» за время менее минуты | Обяз. | 1 |
| М1.8 | Предложения по межрегиональному перераспределению с расчётом стоимости логистики | Важн. | 2 |
| М1.9 | Блокирующий режим: заявка не проходит согласование без отметки о проверке покрытия | Обяз. | 2 |
| М1.10 | Формирование обоснования заявки с приложенным расчётом покрытия — документ для закупочного комитета | Обяз. | 1 |
| М1.11 | Нормативы «штук на площадку» и «тенге на площадку» для классов В и Г (несерийная и расходная номенклатура) | Обяз. | 1 |
| М1.12 | Отчёт «зависшие закупки»: заказано под план, который заведомо не будет исполнен в текущем году | Важн. | 2 |
| М1.13 | Сценарное моделирование: отложить, перераспределить, восстановить | Жел. | 3 |

Требование М1.9 (блокирующий режим) — точка, в которой продукт становится обязательным, а не рекомендательным. До её внедрения продукт — полезная отчётность; после — часть процесса. Это ключевая веха второй фазы.

## 4. М2 · Жизненный цикл и владение активом

Назначение: создать объект учёта, которого нет ни в одной системе оператора, — экземпляр актива с непрерывной историей и всегда известным держателем.

### 4.1. Каноническая модель жизненного цикла

Ценность модели не в списке состояний, а в трёх атрибутах каждого перехода: кто владелец риска, какое доказательство подтверждает переход, какому учётному состоянию соответствует.

| № | Состояние | Владелец риска | Источник данных | Доказательство перехода | Учётное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Законтрактовано | Поставщик | Финансовая система (закупки) | Заказ на закупку | Забалансовое обязательство |
| 2 | В пути | По условиям поставки | Финансовая система + перевозчик | Отгрузочные документы | Запасы в пути (IAS 2) |
| 3 | На складе оператора | Оператор | Складская система | Приёмка + нанесение метки | Запасы (IAS 2) |
| 4 | Выдано подрядчику | Оператор — собственность, подрядчик — хранение | Финансовая система + приложение | Электронная накладная, подпись, фото | Запасы, особый вид (IAS 2) |
| 5 | Ожидает монтажа на площадке | Подрядчик | Приложение | Фото с геопривязкой на площадке | Запасы |
| 6 | В монтаже | Подрядчик | Приложение | Отметка начала работ | Незавершённое строительство (IAS 16) |
| 7 | Смонтировано, ожидает приёмки | Подрядчик | Приложение + фотопротокол | Фотопротокол, прошедший проверку | Незавершённое строительство |
| 8 | Работает в сети, площадка не принята | Фактически оператор | Сетевая система | Сектор поднят, счётчики трафика | ⚠️ Триггер пересмотра капитализации |
| 9 | Включено в работу и принято | Оператор | Сетевая система + акт | Акт + подтверждение из сети | Готово к переводу |
| 10 | Введено в основные средства | Оператор | Финансовая система (учёт ОС) | Акт ввода, инвентарный номер | Основные средства (IAS 16) |
| 11 | Демонтировано | Оператор | Приложение + складская система | Акт демонтажа + приёмка на склад | Прекращение признания → запасы / лом |

Состояние 8 — не просто ещё один статус. Это контрольная точка, где сеть сообщает факт, противоречащий учёту. См. модуль 4 (контроль учётного признания).

### 4.2. Классы номенклатуры

Классификация делается до архитектуры и определяет метод прослеживания.

| Класс | Что относится | Метод | В первой версии |
| --- | --- | --- | --- |
| А — активное серийное | Базовые блоки, радиомодули, маршрутизаторы, коммутаторы | Серийник + автосверка с сетевой системой | Да, первый |
| Б — пассивное серийное | Антенны, шкафы, выпрямители, батареи | Серийник + метка на приёмке + фотоподтверждение | Да, второй |
| В — пассивное несерийное штучное | Кронштейны, грозозащита, джамперы | Партия и количество, подтверждение по комплекту | Только на складах |
| Г — расходное измеряемое | Фидер, кабель, крепёж, метизы | Норматив на площадку с допуском | Только на складах |

#### Пассивная инфраструктура: унаследованная и новая — две разные задачи

Классы В и Г нельзя рассматривать как одну задачу. Граница проводится по дате внедрения продукта.

|  | Унаследованная — смонтировано до внедрения | Новая — выходит со склада после внедрения |
| --- | --- | --- |
| Сложность | Не серийное, не видно в сети, физически на высоте или в грунте. Восстановить состав задним числом почти невозможно | Проходит через контролируемую точку: приёмку на склад и выдачу подрядчику |
| Метод | Обследование площадки: съёмка и распознавание либо ручная инвентаризация | Проектная спецификация как норматив по конкретной площадке. Планировщик после обследования локации рассчитывает точное количество каждой позиции — это и становится материальным листом заказа на работу |
| Фаза | 3 и позже, выборочно. Часть, возможно, не восстанавливается никогда | С первой версии |
| Что даёт | Уточнение базы для планирования замен | Корректный учёт с нуля по всему новому строительству |

Практическое следствие. Не пытаться восстановить историю. Провести границу по дате: всё, что проходит через склад после неё, учитывается корректно с первого дня. Это радикально сокращает объём первой версии, не жертвуя будущей полнотой.

Приоритет по контурам для классов В и Г: сначала с