Table of Contents

# Запрос данных для фазы 0

Проект: «Сквозной учёт» — контроль исполнения капитальных вложений Версия: 1.0 · Дата: 25.07.2026 Назначение: готовый перечень для запроса обезличенных данных. Каждый блок привязан к конкретной метрике базовой линии или гипотезе.

## 0. Общие условия

Обезличивание. Из всех выгрузок исключаются: наименования подрядчиков (заменяются на «Подрядчик 1, 2, 3»), фамилии материально ответственных лиц, точные адреса площадок (достаточно региона и внутреннего кода), договорные цены поставщиков при необходимости заменяются на индекс относительно средней.

Формат. Excel или CSV, одна таблица на блок, первая строка — заголовки. Не сводные отчёты, а плоские выгрузки: сводку мы построим сами, а из сводки нельзя восстановить детали.

Период. 24 полных месяца, если не указано иное. Меньший период не позволяет отделить сезонность от тренда.

Объём. Если полная выгрузка затруднена — репрезентативная выборка по одному региону и одному проекту строительства. Выборку формировать по худшему, а не по лучшему участку: иначе результат обследования окажется завышенным и обещания не подтвердятся при масштабировании.

## 1. Блок «Запасы» — для метрик точности и возраста

Источник: складской и финансовый модули учётной системы.

| # | Поле | Зачем |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Код номенклатурной позиции | Ключ сопоставления |
| 1.2 | Наименование позиции | Построение справочника |
| 1.3 | Категория и группа по действующему справочнику | Классификация по классам А/Б/В/Г |
| 1.4 | Единица измерения | Отделение штучного от измеряемого |
| 1.5 | Признак серийного учёта, если есть | Определение класса |
| 1.6 | Склад или место хранения | Разделение контуров |
| 1.7 | Количество на дату выгрузки | Базовый остаток |
| 1.8 | Стоимость единицы и стоимость остатка | Оценка в деньгах |
| 1.9 | Дата последнего поступления по позиции | Возрастные корзины |
| 1.10 | Дата последнего расхода по позиции | Выявление неликвидов |
| 1.11 | Серийные номера, где ведутся | Оценка полноты серийного учёта |

Что посчитаем: стоимость запасов по контурам, возрастные корзины, доля позиций без движения свыше 12 и 24 месяцев, доля номенклатуры с фактически заполненными серийными номерами.

## 2. Блок «Материал у подрядчиков» — критический

Источник: особый вид запаса в учётной системе.

| # | Поле | Зачем |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Код позиции | Ключ |
| 2.2 | Подрядчик (обезличенно) | Разрез по держателям |
| 2.3 | Количество и стоимость | Размер контура в деньгах |
| 2.4 | Дата передачи подрядчику | Расчёт срока нахождения |
| 2.5 | Ссылка на проект или площадку, если есть | Связь с работами |
| 2.6 | Серийные номера, где ведутся | Возможность экземплярного контроля |

Что посчитаем: общую стоимость материала у подрядчиков, распределение по срокам нахождения (до 30 дней, 30–90, 90–180, свыше 180), долю материала старше 90 дней.

Это самый быстрый и самый убедительный замер контура подрядчика. Если сумма материала, находящегося у подрядчиков свыше 90 дней, окажется незначительной — контур подрядчика теряет приоритет, и это надо узнать в первые недели.

## 3. Блок «Закупки» — для главной метрики

Источник: закупочный модуль учётной системы.

| # | Поле | Зачем |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Номер заявки или заказа (обезличенно) | Ключ |
| 3.2 | Дата заявки | Точка сравнения с остатком |
| 3.3 | Код позиции и количество | Предмет закупки |
| 3.4 | Стоимость | Оценка эффекта |
| 3.5 | Инициатор — подразделение | Кто заказывает |
| 3.6 | Проект или площадка назначения | Связь с планом |
| 3.7 | Статус исполнения и дата поставки | Выявление зависших закупок |

Достаточно выборки 50 заявок за последние 12 месяцев по позициям классов А и Б.

Что посчитаем — главную метрику проекта: долю заявок, по которым на дату заявки на складах оператора или у подрядчиков имелся достаточный остаток той же или взаимозаменяемой позиции. Это и есть параметр покрытия, от которого почти линейно зависит вся экономика.

Если эта доля окажется близка к нулю, проект закрывается на гейте 0. Поэтому блок 3 запрашивается первым вместе с блоком 5.

## 4. Блок «Незавершённое строительство и основные средства»

Источник: финансовый модуль, учёт основных средств.

| # | Поле | Зачем |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Объект незавершённого строительства, код | Ключ |
| 4.2 | Площадка или проект | Связь с сетью |
| 4.3 | Накопленная сумма затрат | Оценка масштаба |
| 4.4 | Дата первого начисления затрат | Возраст незавершённого строительства |
| 4.5 | Дата ввода в основные средства, если введён | Расчёт разрыва |
| 4.6 | Инвентарный номер после ввода | Связь с экземпляром |
| 4.7 | Состав объекта по позициям, если ведётся | Связь с номенклатурой |

Что посчитаем: объём незавершённого строительства старше 12 месяцев, распределение по возрасту, средний срок от начала затрат до ввода в основные средства.

## 5. Блок «Сеть» — для второй быстрой метрики

Источник: система управления сетью и система управления элементами сети.

| # | Поле | Зачем |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Идентификатор площадки | Ключ связи |
| 5.2 | Идентификатор элемента сети | Ключ |
| 5.3 | Серийный номер оборудования | Ключ связи с учётом. Критично |
| 5.4 | Код продукта или тип оборудования | Классификация |
| 5.5 | Дата первого включения в работу | Главное поле всего запроса |
| 5.6 | Текущий статус: включено или выключено | Актуальность |
| 5.7 | Наработка, если доступна | Оценка остаточного ресурса |

Достаточно выборки 100 объектов, введённых в эксплуатацию за последние 18 месяцев.

Что посчитаем: средний разрыв между датой включения оборудования в работу и датой ввода в основные средства, распределение этого разрыва, оценку суммы незавершённого строительства, подлежащей пересмотру.

Отдельный вопрос, который надо задать вместе с запросом: отдаются ли серийные номера фактически или требуется донастройка систем управления сетью. Если поле 5.3 недоступно, связь с учётом придётся строить через площадку и тип оборудования, что менее точно и меняет оценку сроков.

## 6. Блок «Работы подрядчиков»

Источник: система постановки задач подрядчикам.

| # | Поле | Зачем |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Номер заказа на работу | Ключ |
| 6.2 | Площадка | Связь |
| 6.3 | Подрядчик (обезличенно) | Разрез |
| 6.4 | Тип работ | Классификация |
| 6.5 | Даты: создания, начала, завершения | Срок исполнения |
| 6.6 | Дата акта ввода в эксплуатацию | Расчёт лага документов вместе с полем 5.5 |
| 6.7 | Материальный лист заказа, если ведётся | Возможность подключения механизма 1 без доработок |

Что посчитаем: лаг документов по каждому подрядчику, долю заказов с заполненным материальным листом.

Ключевой вопрос к этому блоку: содержит ли заказ на работу перечень оборудования, или только описание работ. От ответа зависит, подключаемся ли мы к готовому механизму или строим его.

## 7. Блок «Демонтаж»

Источник: складской модуль, приходные документы по демонтажу.

| # | Поле | Зачем |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Код позиции и количество | Объём |
| 7.2 | Площадка, откуда демонтировано | Связь |
| 7.3 | Дата демонтажа и дата приёмки на склад | Разрыв возврата |
| 7.4 | Присвоенное состояние: годно, в ремонт, лом | Текущая практика |
| 7.5 | Стоимость оприходования | Учётная политика по демонтажу |
| 7.6 | Дальнейшая судьба: переиспользовано, продано, списано | Доля переиспользования |

Что посчитаем: текущую долю переиспользования демонтированного оборудования и разрыв между демонтажом и оприходованием.

## 8. Блок «Проектная документация» — образцы, не выгрузка

Что нужно: 20–30 файлов дизайн-проектов и смет по разным площадкам, в тех форматах, в которых они существуют.

Зачем: оценить, насколько единообразны формы. Разбор неструктурированных документов — работа с непредсказуемой трудоёмкостью, и она не может быть оценена, пока мы не увидели реальные документы. Если формы единообразны, извлечение проектных спецификаций автоматизируется. Если каждый проект оформлен по-своему — это ручная работа, и её надо выносить за периметр первой версии.

## 9. Что запрашивать первым

Если получить всё сразу невозможно, порядок приоритета такой:

| Очередь | Блоки | Почему |
| --- | --- | --- |
| Первая, недели 1–2 | Блок 3 (закупки) и блок 5 (сеть) | Дают две главные метрики: параметр покрытия и разрыв признания. Обе — критерии продолжения проекта |
| Вторая, недели 3–4 | Блок 2 (материал у подрядчиков) и блок 6 (работы) | Определяют размер и управляемость контура подрядчика |
| Третья, недели 5–6 | Блоки 1, 4, 7 | Уточняют картину, но не меняют решения о продолжении |
| Четвёртая, недели 7–8 | Блок 8 (образцы документации) | Оценка трудоёмкости, не влияющая на гейт 0 |

## 10. Что будет на выходе

| Результат | Из каких блоков |
| --- | --- |
| Шесть метрик базовой линии | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Оценка эффекта по четырём драйверам в деньгах | 1, 2, 3, 7 |
| Проверка четырёх критичных гипотез | 3, 5 и параллельные запросы о доступе |
| Оценка трудоёмкости первой версии | 5, 6, 8 |
| Классификация номенклатуры по классам | 1 |
| Решение по гейту 0 | всё вместе |